# 1. Hafta: Proje Tanımlama ve Gereksinim Analizi

Amaç:

Projenin kapsamını ve hedeflerini netleştirmek, gereksinimleri anlamak ve çözümleri araştırmak. Proje ekibi tarafından hangi işlevlerin yapılacağı, hangi teknolojilerin kullanılacağı ve proje süresince hangi aşamalara odaklanılacağı belirlenecek.

Çıktılar.

- Proje kapsamı ve amaçların tanımlanması

- Hedef kitlenin belirlenmesi

- Kullanılacak teknolojilerin ve araçların araştırılması ve seçimi

- Veri seti ve chatbot yetenekleri için ihtiyaç duyulan özelliklerin belirlenmesi

# 1. Hafta Çalışma Adımları ve Çözümler

## 1. Adım: Proje Amacının ve Hedeflerinin Netleştirilmesi

- Çalışma: Chatbot’un neyi başarması gerektiği üzerinde ekiple tartışmalar yapılmalı.

- Örnek: Chatbot, fatura itirazı, su kesintisi sorgulama gibi belirli alanlarda bilgi sunmalı.

- Çözüm: Chatbot’un hizmet vereceği soruların listesi oluşturulacak. Bu listede su kesintisi, fatura sorgulama, abonelik iptali gibi konular yer alacak.

## 2. Adım: Hedef Kitle Analizi

- Çalışma: Koski’nin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve hedef kitlenin demografisini analiz etmek.

- Örnek: Müşterilerin sıkça sordukları sorular, hangi platformları daha sık kullandıkları, ne tür bilgi almak istedikleri araştırılacak.

- Çözüm: Kullanıcıların sıkça karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma yapılarak chatbot’un en iyi nasıl hizmet vereceği belirlenir. Özellikle hangi bilgilerle daha çok ilgilendikleri anlaşılır.

## 3. Adım: Teknoloji ve Araç Seçimi

- Çalışma: Yapay zeka motoru, API entegrasyonu ve kullanılacak frameworkler gibi teknolojiler seçilecek.

- Örnek: OpenAI GPT-3.5 veya GPT-4 modelini kullanmaya karar verildi. Ayrıca web tabanlı bir arayüz için React ve backend için Flask/Django seçildi.

- Çözüm: OpenAI API entegrasyonu ve chatbot’un kullanacağı veri kaynaklarının analiz edilmesi. Ayrıca, arayüzde hangi platformların kullanılacağına karar verilir.

## 4. Adım: Gereksinimlerin Belirlenmesi

- Çalışma: Chatbot’un kullanıcıdan alacağı talepler ve vereceği yanıtlar üzerine bir analiz yapılır.

- Örnek: Fatura sorgulama işlemi yapılırken, kullanıcının abone numarası ile sorgu yapacağı varsayımıyla veritabanı veya API kullanımı gerekip gerekmediği belirlenir.

- Çözüm: Chatbot’un doğal dil işleme (NLP) yetenekleri, kullanıcıların girdilerini anlamlandırabilmesi için nasıl yapılandırılacağına karar verilir. Bu süreçte, JSON formatındaki veri setleri analiz edilir ve örneklerle test edilir.

5. Adım: İlk Prototip İçin Verilerin Toplanması

- Çalışma: Chatbot’un eğitimi için gerekli veri seti oluşturulacak ve JSON formatında hazırlanan örnek veri setleri toplanacak.

- Örnek: Kullanıcıların sıkça sorduğu sorular ve chatbot’un vereceği yanıtlar oluşturulacak. Örneğin, “Mahallemde su kesintisi var mı?” sorusuna karşılık, “Bölgenizde şu anda bir su kesintisi yok.” gibi yanıtlar hazırlanacak.

- Çözüm: Projede kullanılacak veri setleri tamamlanır ve sistemin temel yetenekleri belirlenir. 30 intentiondan oluşan minimal veri seti oluşturulur.

6. Adım: Prototip İçin Yapay Zeka Modeli Eğitimi

- Çalışma: OpenAI API ile chatbot’a ilk verilerin tanıtılması ve temel bir prototipin oluşturulması.

- Örnek: OpenAI API’sine veri gönderilerek, chatbot’un temel düzeyde kullanıcıların sorularını nasıl yanıtlayacağı test edilir.

- Çözüm: Chatbot’un ilk sürümü, seçilen OpenAI modeline eğitim verildikten sonra test edilir. Bu testlerle chatbot’un niyetleri anlamlandırma kabiliyeti doğrulanır.

## 7. Adım: Proje Planı ve Test Stratejisinin Hazırlanması

- Çalışma: 14 haftalık proje için bir yol haritası ve test stratejisi hazırlanacak.

- Örnek: Her hafta hangi görevlerin tamamlanması gerektiği, test süreçlerinin nasıl işleyeceği, arayüz entegrasyonunun nasıl ilerleyeceği planlanır.

- Çözüm: Geliştirme sürecinin aşamaları detaylandırılarak, her hafta yapılması gereken görevler belirlenir. Bu sayede, proje yönetimi daha verimli hale gelir.

1. Hafta Sonunda Elde Edilecek Çıktılar:

1. Projenin amacı ve kapsamı netleştirilmiş olacak.

2. Hedef kitle ve kullanıcı ihtiyaçları belirlenmiş olacak.

3. Kullanılacak teknolojiler, araçlar ve yapay zeka platformu seçilmiş olacak (OpenAI API).

4. İlk veri seti (intention ve örnekler) oluşturulmuş ve yapay zekaya tanıtılmaya başlanmış olacak.

5. Prototipin ilk versiyonu oluşturularak basit testlerle chatbot’un temel yetenekleri gözlemlenecek.

6. 14 haftalık proje planı ve test stratejisi netleşmiş olacak.

Bu plan doğrultusunda, ilerleyen haftalarda chatbot’un fonksiyonları geliştirilmeye ve test edilmeye devam edilecek.